- Об       утверждении       муниципальной             программы

- «Энергосбережение       и      повышение       энергетической

- эффективности на территории ЗАТО Шиханы на 2017 год»

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности», Уставом  ЗАТО Шиханы, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЗАТО Шиханы, постановляю:

- Утвердить  муниципальную  программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Шиханы на 2017 год» (Приложение).

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте ЗАТО Шиханы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава ЗАТО Шиханы                                                                    А.Е. Татаринов

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Шиханы на 2017 год»

- Паспорт муниципальной программы

| - Наименование муниципальной программы | - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Шиханы на 2017 год» |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |
| - Соисполнители муниципальной программы | - отсутствуют |
| - Участники муниципальной программы | - МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЗАТО Шиханы |
| - Подпрограммы муниципальной программы | - отсутствуют |
| - Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| - Цели муниципальной программы | - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| - Задачи муниципальной программы | - Снижение объемов потребления ТЭР и сокращение расходов на их оплату |
| - Целевые показатели муниципальной программы | - Топливно – энергетические ресурсы, электрическая энергия. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2017 год |
| - Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - 1043,6 тыс. рублей, в том числе: - 0,0 тыс. рублей - областной бюджет - 0,0 тыс. рублей – бюджет ЗАТО Шиханы - 0,0 тыс. рублей – федеральный бюджет - 1043,6 тыс. руб. - внебюджетные источники (прогнозно) |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Снижение объемов потребления ТЭР и сокращение расходов на их оплату |

Характеристика текущего состояния

в секторе теплоснабжения в ЗАТО Шиханы

В ЗАТО Шиханы основным источником теплоснабжения жилых домов, объектов социальной сферы является центральная котельная, которая введена в эксплуатацию в  1965 году. Котельная мощностью 21 Гкал/час оснащена двумя паровыми котлами ДКВР-10-13. Срок службы котлов установлен заводом-изготовителем – 25 лет, и одним котлом «Buderus» установленным в 2014 году.

Оборудование котельной физически и морально устарело, имеет большой износ, что приводит к  значительным расходам газа. Существующая схема получения тепла в котельной крайне неэкономична и затратна.

Протяженность тепловых  сетей  города составляет 31,5 км.  Тепловые  сети были введены  в эксплуатацию  в 1965–1980гг. Износ тепловых сетей  составляет  75-85%. Кроме того, в городе  отсутствует трубопровод обратной подачи горячего водоснабжения.  Потери тепла и горячей воды  в настоящее время  составляют до 64%. Количество аварий на тепловых сетях за 2 квартала 2016г. – 16. Потери теплоносителя за 2015 г. составили 37%, за 2 квартала 2016г. - 27%.

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одними из таких подсистем являются теплоснабжение  города. Как правило, городскому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энерго- и теплоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по прокладке  участка обратной линии трубопровода  горячего водоснабжения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме.

Прокладка участка обратной линии трубопровода горячего водоснабжения позволит представлять для граждан города качественную коммунальную услугу.

Цели и задачи Программы

Цель -  повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Задача - снижение объемов потребления ТЭР   и сокращение расходов на их оплату.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

| №п/п | Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год. | Первый год реализации. |
| 1. | Потери горячей воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | Тыс. куб. м | 113,167 | 110,05 |

информация представлена МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы(соисполнитель подпрограммы) | срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1. | Прокладка участка обратной линии трубопровода горячего водоснабжения | МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»ЗАТО Шиханы | 2017 | 2017 | Уменьшение потерь воды и теплоносителя, надежная и бесперебойная подача горячей воды, сокращение потерь энергоресурсов, повышение жизненного уровня населения, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | Увеличение потерь воды и теплоносителя, увеличение потребления энергоресурсов, понижение жизненного уровня населения, увеличение негативного воздействия на окружающую среду | 1 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения- всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Всего: | 1043,6 | 1043,6 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 1043,6 | 1043,6 |
| В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| - Прокладка участка обратной линии трубопровода горячего водоснабжения | МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЗАТО Шиханы | Всего: | 1043,6 | 1043,6 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 1043,6 | 1043,6 |

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации муниципальной  программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной  программы.

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;

возможные технологические недоработки программных мероприятий.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы следующие:

детальное планирование мероприятий программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы.